디지털교육연구실 주간업무계획(2005.3.21~2005.3.25)

|  | 전주 업무 현황(3.14 ~ 3.18) | 금주 업무 계획(3.21 ~ 3.25) |
| --- | --- | --- |
| 홍익 디자인 사이버강좌 1차 개발 | [사업부분] - 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 - 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량에 따른 1차 견적 | [사업부분] - 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의 |
|  | [개발부분] - U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료 - 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정 - Usability Test 계획안 작업 - 원고 : 추가 진행상황 없음 - 설계 및 개발 : 1주차 설계 1차 완료(전시커뮤니케이션 제외) | [개발부분] - U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료 - 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정  각 업체 전달 - 각 업체 개발PM 업무 공유 (Prototype 수정 부분) - Usability Test 계획안 작업 - 원고 : 1주차 수정분 입수 및 향후 일정 확인 - 설계 : 2주차 설계 - 개발 : 1주차 개발 착수 / 운송기기디자인 동영상 촬영 |
| 유비쿼터스 디자인 아카데미 | - 사업기획서 분석 - 디자인 스쿨과 관련된 사이트 (해외/국내) 벤치마케팅 | - 사업기획서, 여러 디자인 스쿨 관련사이트 분석을 통해 기획안 완료 |
| 기타 | - 류윤선 선임 OJT 실시 - TPS 리뉴얼 과정 : 과정 기획 및 자료조사(1차 원고 작업) | - 신입사원 여성 리더쉽(3.21) 및 사이런 과정 수강 시작 - 신입사원 OJT 과제 발표 - 서버구축작업 · 서버 구매 및 활용 방안 · OS/공유드라이브 설정 -> CVS프로그램 구축진행 - TPS 리뉴얼 과정 : 원고 및 설계작업 착수 |