디지털교육연구실 주간업무계획(2005.3.28~2005.4.1)

|  | 전주 업무 현황(3.21 ~ 3.25) | 금주 업무 계획(3.28 ~ 4.1) |
| --- | --- | --- |
| 홍익 디자인 사이버강좌 1차 개발 | [사업부분] - 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의 - 동영상 계약 관련 : 동영상 작업 분량에 따른 1차 견적 | [사업부분] - 홍익대 산학협력서 추가 협약사항 제안 후 협의 |
|  | [개발부분] - U.I Design Visual 과목별 통일화 작업 수정작업 완료 - 사이버대학 Identity Design Guide v2 확정  각 업체 전달 - 각 업체 개발PM 업무 공유 (Prototype 수정 부분) - Usability Test 계획안 작업 - 설계 : 1주차 설계 1차 완료(전시커뮤니케이션 제외) - 개발 : 2개 과목 1주차 개발 완료(패션디자인, 운송기기디자인) | [개발부분] - Usability Test 계획안 작업 - 원고 : 1주차 수정분 입수 및 향후 일정 확인 - 설계 : 2주차 설계 - 개발 : 3개 과목 1주차 1차 개발 완료(기초애니메이션) 1차 개발물 피드백 |
| 유비쿼터스 디자인 아카데미 | - 사업기획서, 여러 디자인 스쿨 관련사이트 분석을 통해 기획안 완료 | - Ubiquitous 디자인 아카데미 사이트 기획 완료 · 디자인 전문사이트 분석(designboom, 디자인정글, designdb…) · 기획의도 / 메뉴구조 / 서비스제도 등 세부안 기획 - 사이트 스토리보드 착수 |
| 기타 | - 신입사원 여성 리더쉽(3.21) 및 사이런 과정 수강 시작 - 신입사원 OJT 과제 발표 - 서버구축작업 · 서버 구매 및 활용 방안 · OS/공유드라이브 설정 -> CVS프로그램 구축진행 - TPS 리뉴얼 과정 : 원고 및 설계완료 | - 서버구축작업 1단계 · 하드드라이브 구매 후 데이터 수집 구축 · 네트워크 드라이브 설정하여 공유 - TPS 리뉴얼 과정 : 개발 착수 |