운영팀 주간업무(2005.8.16~8.19)

| 8월 3주 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 업무 |  | 운영 | MR 종료과정 수료처리 및 보고, 현대약품 e-Test 준비, 학습독려, HRDnet 신고 및 신규과정 심사 직능원 신청 |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 | 동양고속건설 게이트 디자인 및 코딩, 현대약품 분기별 이미지 변경, 건설아카데미 리플렛 제작, 한국제약산업교육원 사이트, 컬러엑스포 관련 디자인 |  |  |  |  |
|  |  | 시스템 | 동양건설산업 게이트 페이지 개발, 현대산업개발 회계 4과정 포팅, DLS LMS 컴포넌트 설계, KT&G 추가개발, CRM 도입 건 관리, 서버 이전, MBc아카데미 업무 인수인계 |  |  |  |  |
|  |  | 운 영 | 휴일 | -현대약품, MR 업체별 주간보고 -현대약품 e-Test 준비 -MR 종료과정 수료처리 -학습현황 보고 -9월 차수개설(동양/한미/세종) -수료처리, 학습시작 문자 -신규과정 심사 직능원 신청 -현대약품 삽화 제작진 섭외 | - MR 종료과정 수료처리 및 업체보고 -현대약품 e-Test 준비 -현대약품, MR 학습자독려 -수료처리 메일 발송, 수료명단 지원실 보고, 중간 매출정산 -플래너 명단 발송 | -MR 종료과정 HRD수료보고 -현대약품, MR 학습자독려 -학습독려 및 리포트 제출 안내전화, 학습시간 확보 메일 발송 -입과현황표 작성 -HRD 수료보고(8/12,14 종료과정) | -현대약품, MR 학습자독려 -진도독려SMS예약 -학습진도 문자 발송, 학습 독려 및 리포트 제출 안내 -HRD 실시신고(8/20입과-한라공조) -현대약품 운영 협의 |
|  | 디 자 인 |  | 휴일 | -MBC아카데미 협약서, 네임테크 -동양건설산업 게이트 완료 -한국제약산업교육원 사이트 디자인 완료 -블루넷 외주업체에 미처리 업무 지시 | -현대약품 분기별 변경 메인 플래시 2건 제작 -건설아카데미 리플렛 1차 제작 | -컬러엑스포 관련 업무(미정) -건설아카데미 리플렛 1차 수정 | -한국제약산업교육원 사이트 리뉴얼 완료 -HRI, 사이런 사이트 관리 |
|  | 시 스 템 |  | 휴일 | -서희 건설 게이트 페이지 회의 - MR 인증센터 작동 시험 | -DLS LMS 컴포넌트 구현 -시스템엔지니어 매뉴얼 초안 작성 | -DLS LMS 컴포넌트 구현 -LMS 보완사항 확인 | -현대산업개발 회계 4과정 포팅 -포팅 매뉴얼 재작성 |

<금주> Cylearn신규서버 구축(~8.16), DLS 서버구축, DLS LMS구축,홍대 LMS구축(~8.26), 동양고속건설페이지 1차완료, KT&G 추가개발관련일정 협의진행, MBC아카데미 인수일정 및 제휴협의

<내주> cylearn 1215명/MR 175명, Cylearn신규서버 이전작업, MBC아카데미 업무인수(~8.20),서희건설페이지 개발(9월 서비스), CRM구축 업체 선정(~8.19), KT&G 추가개발계약진행, 18개 과정 도입, 현대약품 삽화제작(~8.31), 현대약품 운영협의(8.19)

지난 주 보완 사항

| 김유성 | MBC아카데미 협약서, 네임 테크 샘플 제작 WLP 추가모집 뉴스레터 제작 현대약품 메인 이미지 시안 제작 |
| --- | --- |
| 김보성 | 없음 |
| 손현수 | 없음 |
| 이정민 | 없음 |
| 이성미 | 없음 |
| 김은민 | 없음 |