운영팀 주간업무(2005.9.26~9.30)

| 9월 4주 |  |  | 월 | 화 |  | 수 |  | 목 | 금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 업무 |  | 운영 | 수강신청 및 최종 학습독려, 4분기 회차추가, 학습부진자 관리, 현대약품 9월 종료자 관리 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 | U-Zine 9월호 제작완료 및 발송, 2006년도 탁상달력 제작, 테준제약 게이트 페이지 제작 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 시스템 | DLS LMS Component 개발, 사이런 고도화 작업, DLS 홍대 Academy 페이지, CRM 도입 관리, IDC 이전작업 관리, Leadership Edge 사이트 제작, 태준제약 교육시스템 구축 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 운 영 | -학습현황보고 -독려전화, 수강신청 -10월 입과 회사명단 확인 -Q&A 처리, 9/26 입과자 (한라공조) HRDnet 실시신고 -리포트 첨삭 요청 | -학습독려전화, 수강신청 -Q&A 처리, 4분기 회차추가 | -수강신청, 학습독려전화 -학습종료 안내메일 발송 -리포트 미제출/총괄평가 미응시 문자발송 -Q&A 처리, 학습부진자 및 리포트 미제출자 확인 |  | -입과현황표 작성, 수강신청 및 수강 승인, 학습자정보 업데이트 -Q&A 처리, 8,9월 신규과정 포팅 확인 |  | -학습진도 문자 발송 -학습시작 안내메일 발송 -알림글 등록, 교재배송/외국어 명단 확인 -Q&A 처리, 10/1 입과자 HRDnet 실시신고 |
|  |  |  | -주간학습 현황보고(현대약품 일반, VOD, MR) -현대약품 리포트 관리 | -현대팜 홈 관리 | -현대약품 종료 독려 |  | -주간업무보고, MR인원보고 -현대약품, MR 신입과정 시작 준비 |  | -현대약품 9월 종료처리 -MR 학습자 독려 |
|  | 디 자 인 |  | -U-Zine 9월호 내지 페이지 디자인 -탁상달력 디자인 시안 제작 | -U-Zine 9월호 내지 페이지 디자인 -HRI, 사이런 사이트 관리 | -U-Zine 9월호 코딩 및 결재 -U-Zine 9월호 알림글 및 등록 -탁상달력 디자인 시안 제작 |  | -태준제약 게이트 페이지 디자인 시안 제작 -탁상달력 디자인(e-HRD 파트) |  | -U-Zine 9월호 발송 -태준제약 게이트 페이지 디자인 1차 수정 -탁상달력 디자인(e-HRD 파트) |
|  | 시 스 템 |  | -DLS LMS Component 개발 -DLS LMS 학습실 Form완료, 기능 시작 -MR인증센터 인증절차 개선 -노아테크놀로지 Meeting | -DLS LMS Component 개발 -DLS LMS 학습실 기능완료 -어학과정 링크 최종 확인 -Leadership Edge 사이트 제작 | -DLS LMS Component 개발 -DLS LMS 진도체크 완료 -도입과정 포팅 최종 확인 |  | -사이런 고도화 작업 -DLS LMS 과제물 완료 -10월 도입과정 CP 접촉 및 준비 |  | -사이런 고도화 작업 -DLS LMS 전체완료 및 알파테스트 -IDC 이전 최종준비 |

<금주> cylearn 2740명(38개사)/MR 219명(18개사), 10월 그룹사(아산, 상선, 엘리베이터) 윤리경영 교육 준비, 2006년도 탁상달력 제작, IDC 이전 사전작업(10.2~3 이전), KT&G/MBC AC f-up, Cylearn LMS 고도화, DLS LMS 개발(~9.30), 태준제약 교육시스템 구축, CRM구축, 도입과정 포팅(~9.30)

지난 주 보완 사항

| 김유성 | 현대약품 삽화 사운드 작업 및 추가사항 2005년도 중소기업 연수원 컨텐츠 제작 제안서 표지 디자인 제작 및 수정 Biz ems 공지사항 작성 |
| --- | --- |
| 김보성 | 없음 |
| 손현수 | 없음 |
| 이정민 | 없음 |
| 김순호 | 현대약품 퇴사자 관리/ 현대약품(일반/VOD) 학점관리/ MR 재직자 추가학습자 처리 |
| 김은민 | 현대산업개발 게이트 과정 리스트 업데이트 |
| 은준기 | 없음 |